**Reporte del primer sprint**

**Versión 1.0**

**Autores:**

Ramiro Sánchez Simeón

**Proyecto:**

Knowl App

**Fecha:**

2 de julio de 2021

**1. Reporte del primer sprint**

**1.1. Objetivo del documento:**

El objetivo de este documento es reportar el desarrollo de las diversas reuniones efectuadas durante el primer sprint, así como los acuerdos a los que se llegó.

**1.2. Reunión N°1:**

***1.2.1. Información de la empresa y proyecto***

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** | Knowl |
| **Actividad** | Acta de constitución, Creación de repositorio y Especificación de requisitos. |

***1.2.2. Información de la reunión***

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Google Meet |
| **Fecha** | 15 de junio 2021 |
| **Número de iteración** | Primer sprint |
| **Personas convocadas a la reunión** | Martín Pérez Puchuri  Valentín Martínez Motta  Raúl Pérez Alarcón  Ramiro Sánchez Simeón |
| **Desarrollo de la reunión** | Se consolidó un avance del 100% en la creación del acta de constitución, el repositorio del proyecto Knowl y la especificación de los requisitos. |

**1.3. Reunión N°2:**

***1.2.1. Información de la empresa y proyecto***

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** | Knowl |
| **Actividad** | Arquitectura, Propuesta de diseño y especificación de diseño de Base de datos. |

***1.2.2. Información de la reunión***

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Google Meet |
| **Fecha** | 18 de junio 2021 |
| **Número de iteración** | Primer sprint |
| **Personas convocadas a la reunión** | Martín Pérez Puchuri  Valentín Martínez Motta  Roberto Meregildo Guillén  Roberto Palacios Guevara  Miguel Ramírez Osorio  Ramiro Sánchez Simeón |
| **Desarrollo de la reunión** | Se logró un completo término de la arquitectura del proyecto, la propuesta del diseño UI y el diseño de la base de datos para Knowl. |

**1.4. Reunión N°3:**

***1.2.1. Información de la empresa y proyecto***

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** | Knowl |
| **Actividad** | Documento de pruebas iniciales, Documento despliegue inicial, Reporte actual del Software y Retrospectiva. |

***1.2.2. Información de la reunión***

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Google Meet |
| **Fecha** | 2 de julio 2021 |
| **Número de iteración** | Primer sprint |
| **Personas convocadas a la reunión** | Todo el equipo de trabajo |
| **Desarrollo de la reunión** | Asistió todo el grupo de trabajo para la revisión de avances: Documento de pruebas iniciales, Documento despliegue inicial y Reporte actual del Software, siendo culminadas al 100%.  En el mismo sentido el Scrum Master dirigió la reunión de Retrospectiva del primer Sprint con éxito. |